АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Старокулаткинского района

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03. 2018 г. 		          с. Старое Зеленое	                          №  11

О подготовке и проведении противопаводковых мероприятий на

территории Зеленовского сельского поселения  в 2018 году

Во исполнение Федеральных Законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», с последующими изменениями и дополнениями, от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с последующими изменениями и дополнениями, в целях устойчивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения в период возможного весеннего половодья на территории муниципального образования Зеленовское сельское поселение, администрация МО Зеленовское сельское поселение постановляет:

1. Создать и  утвердить состав противопаводковой комиссии по подготовке и проведению оперативных работ в период весеннего половодья в 2018 году   (приложение №1).

2. Утвердить План подготовки и проведения противопаводковых мероприятий на территории Зеленовского сельского поселения  в 2018 году (приложение № 2).

3. Постановление администрации МО Зеленовское сельское поселение от 15.02. 2017г. № 3 «О подготовке и проведении противопаводковых мероприятий на территории Зеленовского сельского поселения в 2017 году» считать утратившим силу.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

Зеленовское сельское поселение                                                   Р.Д. Бикбаева

Приложение № 1

к Постановлению  администрации

МО Зеленовское сельское поселение

от  21.03.2018г  №  11

Состав

противопаводковой комиссии по подготовке и проведению

оперативных работ в период весеннего половодья в 2018 году

Председатель комиссии:  Бикбаева Р.Д. - Глава администрации

Заместитель председателя комиссии: Бикбаев А.К. – директор МКУ

Члены комиссии:

Бекеров М.З. - Глава МО Зеленовское сельское поселение (по согласованию)

Абдинов М.М. - староста села Старое Зеленое (по согласованию)

Бикбаева Ф.М.- директор Старозеленовской средней школы (по согласованию)

Деникаев М.Ф. - староста села Новое Зеленое (по согласованию)

Канюшев Н.Я. - нач.ПЧ-121 (по согласованию)

Касымова Х.Б. - администратор с. Зарыклей и с. Новая Лебежайка

Курмакаев Ф.А.- председатель СПК «Вязово-Гайский» (по согласованию)

Латыпов И.Р.-  житель села (по согласованию)

Латыпов Р.Р.- ИП Глава КФХ(по согласованию)

Нигматуллин Ф.И.- администратор с. Вязовый Гай

Сафаров Р.Ш. – ИП Глава КФХ (по согласованию)

Хамзин Ш.Ю. - староста сел Зарыклей и Новая Лебяжайка (по согласованию)

Ханбикова З.Б. - администратор с. Новое Зеленое

Приложение № 2

к Постановлению  администрации

МО Зеленовское сельское поселение

от  21.03.2018г  №  11

ПЛАН

подготовки и проведения противопаводковых мероприятий на территории Зеленовского сельского поселения

| № п/п | Проводимые мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по теме: «О состоянии готовности органов управления сил и средств и дополнительных мерах по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчения последствий возможного весеннего половодья на территории поселения в 2018 году» | Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения | Март 2018 года |
| 2 | Обеспечить незамедлительное финансирование неотложных противопаводковых мероприятий при предоставлении документов, оформленных в установленном порядке | Специалист - финансист администрации | В течение периода весеннего паводка |
| 3 | Осуществлять контроль за качеством питьевой воды в централизованных системах водоснабжения (организовать в период весеннего половодья лабораторное исследование по отбору проб питьевой воды на химический и микробиологический анализ) | Директор МКУ | В течение периода весеннего паводка |
| 5 | В учебных заведениях организовать проведение занятий с учащимися о мерах безопасности поведения на водоемах, расположенных на территории поселения, в период весеннего половодья | Директор Старозеленовской СОШ (по согласованию) | В течение периода весеннего паводка |
| 6 | Провести обследование дорожного полотна, дорожных сооружений с целью определения их готовности выдержать напор паводковых вод и проведения необходимых работ по их укреплению | Директор МКУ Администраторы населенных пунктов | В течение периода весеннего паводка |
| 7 | Организовать очистку: - под мостами, водосточных коллекторов под автомобильными дорогами и не допускать из засорения | Директор МКУ Администраторы населенных пунктов | В течение периода весеннего паводка |
| 8 | Организовать доведение до населения информации о прохождении весеннего половодья и мерах по недопущению гибели людей на водных объектах | Директор МКУ Администраторы населенных пунктов | В течение периода весеннего паводка |
| 9 | Осуществлять круглосуточный сбор и передачу информации о паводковой обстановке в возможных местах подтопления | Глава администрации | В течение периода весеннего паводка |
| 10 | В случае необходимости собственникам объектов подвергающихся возможному подтоплению организовать круглосуточное дежурство в период весеннего паводка для своевременного принятия мер по обеспечению сохранности объектов в возможных местах подтопления | Директор МКУ Администраторы населенных пунктов | В течение периода весеннего паводка |
| 11 | Уведомить собственников прудов и ответственных за их сохранность о необходимости принятия мер по сохранению этих объектов в период весеннего паводка и безаварийного пропуска паводковых вод и ледохода | Глава администрации | В течение периода весеннего паводка |
| 12 | Освободить от ледяных пробок входные и выходные оголовки закрытых водосбросов | Латыпов Р.Р. Сафаров Р.Ш. (по согласованию) |  |
| 13 | Противопаводковой комиссии поселения предусмотреть вопросы жизнеобеспечения населения населенных пунктов в паводковый период. На первом заседании рассмотреть вопросы подготовки к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод весной 2018 года, определить меры и конкретных исполнителей с указанием сроков и порядка контроля за их выполнением, согласовать использование автотранспорта и техники предприятий, организаций и частных лиц в случае возникновения ЧС | Глава администрации | До 10 апреля 2018г. |