АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СТАРОКУЛАТКИНСКОГО РАЙОНА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.10.2015 г.                      с. Старое Зеленое                                  № 61

Об утверждении  муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Зеленовское  сельское поселение на 2016-2025 годы»

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Зеленовское сельское поселение, Администрация муниципального образования Зеленовское сельское поселение постановляет:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зеленовское сельское  поселение на 2016-2025 годы».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава администрации  МО

Зеленовское сельское  поселение:                                         Р.Д. Бикбаева

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением  администрации

муниципального  образования

Зеленовское сельское  поселение

Старокулаткинского района

от 27.10. 2015г. №  61

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2016 — 2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры  Муниципального образования Зеленовское сельское поселение на 2016-2025 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зеленовское сельское поселение на 2016-2025 годы» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы", Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" |
| Заказчик | Администрация муниципального образования Зеленовское сельское поселение Старокулаткинского района |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования Зеленовское сельское поселение Старокулаткинского района |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Зеленовское сельское поселение Старокулаткинского района |
| Цели и задачи Программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса муниципального образования Зеленовское сельское поселение с целью: обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; повышения надежности и качества услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению в соответствии со стандартами качества; снижения издержек производства и транспорта энергоресурсов; снижения расходов бюджетов всех уровней и населения на коммунальные услуги; проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2016-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 77893,04 тыс. руб., в т.ч. 93,0 тыс. руб. — средства бюджета муниципального образования Зеленовское сельское поселение; 560,0 тыс. руб. – средства районного бюджета; 77240,04 тыс. руб. – средства регионального бюджета; _____-______ тыс. руб. — средства, полученные за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги, организаций коммунального комплекса, платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры; инженерно-технического обеспечения, тарифов организаций коммунального комплекса на подключении к системе коммунальной инфраструктуры; собственные и кредитные средства организаций коммунального комплекса; иные средства, предусмотренные законодательством |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 30 — 35%; повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; наращивание мощности коммунальной инфраструктуры; достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающих доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы |

- Содержание проблемы

и обоснование необходимости решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №    131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы", Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований".

Муниципальная целевая программа муниципального образования Зеленовское сельское поселение Старокулаткинского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Зеленовское сельское поселение на 2016-2025 годы» (далее именуется Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей муниципального образования Зеленовское сельское поселение Старокулаткинского района и позволит:

повысить комфортность условий проживания населения на территории муниципального образования Зеленовское сельское поселение Старокулаткинского района за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения — это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Зеленовское сельское поселение Старокулаткинского района из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, регионального, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

организация стабильной подачи потребителям воды, улучшение качества питьевой воды;

сокращение случаев негативного воздействия канализационных стоков на окружающую среду;

-снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

-обеспечение гарантированной подачи электроэнергии, снижение аварийности в системе энергоснабжения объектов;

В настоящей Программе определяются сроки проведения мероприятий:

по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зеленовское сельское поселение Старокулаткинского района;

объемы финансирования согласно указанным мероприятиям, исходя из изменений подключаемой тепловой и электрической нагрузки к системам энергоснабжения, потребности в изменении производительности систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод поселения, увеличения пропускной способности сетей инженерно-технического обеспечения. Программа является основанием для разработки условий технических заданий на разработку проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования Зеленовское сельское поселение Старокулаткинского района.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2016-2025годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности населения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Зеленовское сельское поселение являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В населенном пункте Старое Зеленое система водоснабжения централизованная.

Система водоснабжения населенного пункта Старое Зеленое  включает в себя:

каптированный родник «Айлы кизляу»,  расположенный в 2 км южнее села Старое Зеленое (мощностью  36,25 м 3 /час, 870 м 3 /сут.);

хозяйственно-питьевой водопровод, выполненный из асбестовых, железных и пластиковых труб диаметрами 100 мм, общей протяженностью 14,3 км.

В населенном пункте Новое Зеленое система водоснабжения централизованная.

Система водоснабжения населенного пункта Новое Зеленое  включает в себя:

каптированный родник, расположенный в 2 км западнее села Новое Зеленое (мощностью  7,5 м 3 /час, 180 м 3 /сут.);

хозяйственно-питьевой водопровод, выполненный из асбестовых, железных и пластиковых труб диаметрами 100 мм, общей протяженностью 4,0 км.

В населенном пункте Вязовый Гай  система водоснабжения централизованная.

Система водоснабжения населенного пункта Вязовый Гай  включает в себя:

каптированный родник «Авлия», расположенный в 2,2 км севернее села Вязовый Гай  (мощностью  12,3м 3 /час, 295 м 3 /сут.);

водозабор, состоящий из скважины (мощностью 8,5 м3/час., 205 м 3/сут.) расположенного в 0,5 км северо-восточнее села Вязовый Гай;

насосную станцию, расположенную в водозаборе;

2 водонапорные башни (емкостью 25 м3);

хозяйственно-питьевой водопровод, выполненный из асбестовых, железных и пластиковых труб диаметрами 100 мм и 150 мм, общей протяженностью 5,7 км.

В населенных пунктах Зарыклей и Новая Лебежайка система водоснабжения централизованная. Система водоснабжения населенных пунктов Зарыклей и Новая Лебежайка включает в себя:

каптированный родник «Кыр куак», расположенный в 1,0 км юго-восточнее села Зарыклей (мощностью  17 м 3 /час, 410 м 3 /сут.);

насосную станцию, расположенную в водозаборе;

2 водонапорные башни (емкостью 25 м3);

хозяйственно-питьевой водопровод выполненный из асбестовых, железных и пластиковых труб диаметрами 100 мм, 150 мм. и 200 мм, общей протяженностью 7,7 км.

Так же имеются  локальные водозаборы в количестве 2 шт.

В приложении  №1 техническое состояние водопроводных сетей населенных пунктов муниципального образования Зеленовское сельское поселение.

4.2.Баланс водоснабжения и водопотребления

Расчет потребления воды в населенных пунктах муниципального образования Зеленовское сельское поселение на 01.12.2014г. производился на основании нормативов утвержденных Решениями Совета депутатов МО Зеленовское  сельское  поселение  № 2/4  от 19.10.2009 г. и №2/5 от 19.10.2009 г.

Таблица №1

| № п.п | Населенный пункт | Потребители | Всего в сутки, куб.м. | Всего в год, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, куб.м. в год | КРС, куб.м. в год | Лошади, куб.м. в год | Мел.скот, куб.м. в год |  |  |
| 1 | Старое Зеленое | 11388,0 | 3300,0 | 0,00 | 12987,0 | 75,82 | 27675,0 |
| 2 | Новое Зеленое | 2152,8 | 58,4 | 110,0 | 301,1 | 7,2 | 2622,3 |
| 3 | Вязовый Гай | 5616,0 | 1635,0 | 110,0 | 3540,0 | 29,87 | 10901,0 |
| 4 | Зарыклей и Новая Лебежайка | 3570,0 | 905,0 | 0,00 | 3100,0 | 20,75 | 7575,0 |
| Всего по поселению | 133,64 | 48773,3 |

Таблица 2

| Наименование населенного пункта | Показатели объема водопотребления |
| --- | --- |
|  | Дебет родников и скважины | Потреблено воды | Потери воды |
|  | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут |
| Старое Зеленое | 317,6 | 870,0 | 27,7 | 75,8 | 289,9 | 794,2 |
| Новое Зеленое | 65,7 | 180,0 | 2,6 | 7,2 | 63,1 | 172,8 |
| Вязовый Гай | 182,5 | 500,0 | 10,9 | 29,9 | 171,6 | 470,1 |
| Зарыклей и Новая Лебежайка | 149,7 | 410,0 | 7,6 | 20,6 | 142,1 | 389,4 |
| Итого по поселению: | 715,5 | 1960,0 | 48,8 | 133,5 | 666,7 | 1826,5 |

Таблица 3

| Наименование населенного пункта | Водопроводные сети, сооружения |
| --- | --- |
|  | Скважины/ каптажи, родники | Водонапорные башни | Водопроводные сети |
|  | Шт. | Шт. | % износа | Шт. | % износа | км | % износа |
| Старое Зеленое |  | 1 | 50 |  |  | 14,3 | 70 |
| Новое Зеленое |  | 1 | 70 |  |  | 4,0 | 70 |
| Вязовый Гай | 1 | 1 | 50/50 | 2 | 70 | 5,7 | 50/50 |
| Зарыклей и Новая Лебежайка |  | 1 | 50 | 2 | 70 | 7,7 | 50 |
| Итого по поселению: | 1 | 4 |  | 4 |  | 31,7 |  |

Перспективы потребления коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения и предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования Зеленовское сельское поселение Старокулаткинского района, выявлено:

в связи с проведенными в 2013-2014 годах работами по ремонту водопроводных сетей удалось стабилизировать бесперебойную подачу воды жителям Зеленовское сельское поселение, и снизить процент утечек в сетях.

Однако  очень остро стоит вопрос о реконструкции системы водоснабжения села Старое Зеленое. Ее осуществление обеспечило бы все село централизованной системой водоснабжения, население села водой надлежащего качества.

Для ее осуществления разработана ПСД, которая позволит войти в ОЦП «Чистая вода».

Также остро стоит вопрос по объекту незавершенного строительства водопровода села Вязовый Гай. В засушливый год дебет родника сильно понижается и единственным источником водоснабжения остается скважина глубиной  25 метров, дебет которого сильно понижается в летний период. Подземных вод на территории села и в окрестностях села не имеется. Поэтому есть необходимость установки модульной  очистной установки для водоснабжения сети села с реки Терешка.

Остро стоит вопрос и о реконструкции системы водоснабжения    села Новое Зеленое.

Дебет родника маленький и сильно зависит от условий погоды. Только в дождливые годы дебет родника покрывает расходы. По этой причине основным поставщиком воды в село является Радищевский групповой водовод. Но из-за сильной изношенности магистрального трубопровода часто случаются порывы, вследствие чего длительные перебои в водоснабжении села. Решением данной проблемы является замена магистрального трубопровода, находящегося на балансе Радищевского группового водовода.

Санитарно охранные зоны всех источников водоснабжения населенных пунктов не соответствуют действующим санитарным нормам и правилам. Их необходимо привести в соответствие согласно санитарным нормам и правилам.

Анализ существующих проблем.

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин и каптированных родников, коррозия труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачена часть жилой застройки в с. Старое Зеленое.

3. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Проектные предложения

Проектом генерального плана прогнозируется строительство незначительного объема нового благоустроенного жилья. Для приведения в соответствие нормам водопотребления, ориентировочный суточный расход воды в поселении на Iочередь и расчетный срок, принимается с учетом удельного среднесуточного (за год) хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя равного160л (п.п. 2.1. табл.1 СНиП 2.04.02.84*). Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (примечание 1 таблица 3 СНиП 2.04.02.84*). Согласно примечанию 4 к таблице 1, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного водопотребления в поселении приведен в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водопотребления на одного жителя, л/сут | Численность населения, чел | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.-питьевые нужды | Полив | Сельско-хозяйствен-ные нужды 10% | Неучтен-ные расходы 10% | Всего, м3/сут |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Старое Зеленое | 160,7 | 730 | 117,3 | 51,1 | 12,0 | 12,0 | 192,4 |
| Новое Зеленое | 160,7 | 138 | 22,2 | 9,5 | 2,2 | 2,2 | 36,1 |
| Вязовый Гай | 160,7 | 360 | 57,9 | 25,2 | 5,8 | 5,8 | 94,7 |
| Зарыклей и Новая Лебежайка | 160,7 | 229 | 36,8 | 16,0 | 3,7 | 3,7 | 60,2 |
| Итого по поселению: | 1457 | 234,2 | 101,8 | 23,7 | 23,7 | 383,4 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Старое Зеленое | 160,7 | 680 | 109,3 | 47,6 | 4,8 | 4,8 | 166,5 |
| Новое Зеленое | 160,7 | 108 | 17,4 | 7,5 | 1,7 | 1,7 | 28,3 |
| Вязовый Гай | 160,7 | 320 | 51,4 | 22,4 | 5,1 | 5,1 | 84,0 |
| Зарыклей и Новая Лебежайка | 160,7 | 189 | 30,4 | 13,2 | 3,0 | 3,0 | 49,6 |
| Итого по поселению: | 1297 | 208,2 | 90,7 | 14,6 | 14,6 | 328,4 |

4.3. Водоотведение

Во всех населенных пунктах МО Зеленовское сельское поселение Старокулаткинского района система водоотведения  децентрализованная, сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

Основными причинами, отрицательно влияющими, на водоотведение являются:

— отсутствие сетей канализации;

— отсутствие сооружений по очистке и обеззараживанию сточных вод;

— сброс сточных вод на рельеф.

Проектные предложения

В соответствии с п.п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного водоотведения в поселении представлен в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водо-отведения на одного жителя, л/сут | Числен-ность населе-ния, чел | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.-бытовые нужды | Сельско-хозяйствен-ные нужды 10% | Неучтен-ные расходы 10% | Всего |
| I очередь |
| Старое Зеленое | 160,0 | 730 | 116,8 | 12,0 | 12,0 | 140,8 |
| Новое Зеленое | 160,0 | 138 | 22,1 | 2,2 | 2,2 | 26,5 |
| Вязовый Гай | 160,0 | 360 | 57,6 | 5,8 | 5,8 | 69,2 |
| Зарыклей и Новая Лебежайка | 160,0 | 229 | 36,6 | 3,7 | 3,7 | 44,0 |
| Итого по поселению: | 1457 | 211,0 | 23,7 | 23,7 | 280,5 |
| Расчетный срок |
| Старое Зеленое | 160,0 | 680 | 108,8 | 11,0 | 11,0 | 130,8 |
| Новое Зеленое | 160,0 | 108 | 17,3 | 1,7 | 1,7 | 20,7 |
| Вязовый Гай | 160,0 | 320 | 51,2 | 5,1 | 5,1 | 61,4 |
| Зарыклей и Новая Лебежайка | 160,0 | 189 | 30,2 | 3,0 | 3,0 | 36,2 |
| Итого по поселению: | 1297 | 207,5 | 20,8 | 20,8 | 212,9 |

В связи с незначительным объемом канализационных стоков, строительство централизованных систем канализации в населенных пунктах муниципального образования Зеленовское сельское поселение экономически нецелесообразно. Проектом генерального плана предлагается отведение канализационных стоков от жилой застройки по существующей схеме, в выгребные ямы.

Разработка проектов строительства систем канализации населенных пунктов поселения должна осуществляться на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

Технико-экономические показатели

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Инженерная инфраструктура |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление | тыс.м3/сут. | 0,134 | 0,383 | 0,328 |
| 1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. на чел. | 92,0 | 260,0 | 250,0 |
| 2 | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем хозяйственно-бытовых стоков | тыс.м3/сут. | - | 0,281 | 0,213 |

4.4. Электроснабжение

Система электроснабжения муниципального образования Зеленовское сельское поселение централизованная. Основными источниками электроснабжения являются понизительные подстанции (ПС).

ПС 35/10 кВ  расположенная  в с. Старое Зеленое осуществляет распределение и транзит мощности во все  населенные пункты Зеленовского сельского поселения  по воздушным линиям электропередачи.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории Зеленовского сельского поселения, составляет: ЛЭП 10 (6) кВ- 32 км.

Система электроснабжения населенного пункта Старое Зеленое осуществляется от существующих централизованных объектов ПС 35/10 кВ.

Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции КТП-100кВА и КТП-160кВА  10/0,4 кВ и далее потребителям по распределительным сетям   ЛЭП 0,4 кВ.

На территории населенного пункта Старое Зеленое располагаются 9 трансформаторных подстанций ТП-100 и ТП-160  10/0,4кВ, различной номинальной мощностью.

По надежности электроснабжения потребители электрической энергии относятся, в основном, к электроприемникам III категории.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет:

ЛЭП 10 кВ-14 км;

с. Новое Зеленое

Система электроснабжения населенного пункта Новое Зеленое осуществляется от существующих централизованных объектов ПС 35/10 кВ

Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции КТП-100кВА, КТП-160кВА и КТП-250кВА 10/0,4 кВ и далее потребителям по распределительным сетям   ЛЭП 0,4 кВ.

На территории населенного пункта Новое Зеленое располагаются 3 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью.

По надежности электроснабжения потребители электрической энергии относятся, в основном, к электроприемникам III категории.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет:

ЛЭП 6 кВ-3,0 км;

с.Вязовый Гай

Система электроснабжения населенного пункта Вязовый Гай осуществляется от существующих централизованных объектов ПС 35/10 кВ.

Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции КТП-100кВА, КТП-160кВА, КТП-250кВА 10/0,4 кВ и далее потребителям по распределительным сетям   ЛЭП 0,4 кВ.

На территории населенного пункта Вязовый Гай располагаются 7 трансформаторных подстанций (ТП)  10/0,4кВ, различной номинальной мощностью.

По надежности электроснабжения потребители электрической энергии относятся, в основном, к электроприемникам III категории.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет:

ЛЭП 6 кВ- 9 км;

с. Зарыклей

Система электроснабжения населенного пункта Зарыклей осуществляется от существующих централизованных объектов ПС 35/10 кВ

Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции КТП-100кВА, КТП-160кВА 10/0,4 кВ.и далее потребителям по распределительным сетям   ЛЭП 0,4 кВ.

На территории населенного пункта Зарыклей располагаются 4 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью.

По надежности электроснабжения потребители электрической энергии относятся, в основном, к электроприемникам III категории.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет:

ЛЭП 6 кВ-5 км;

с.Новая Лебежайка

Система электроснабжения населенного пункта Новая Лебежайка осуществляется от существующих централизованных объектов ПС 35/10 кВ

Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции КТП-100, КТП-160 10/0,4 кВ и далее потребителям по распределительным сетям   ЛЭП 0,4 кВ.

На территории населенного пункта Новая Лебежайка располагаются 2 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью.

По надежности электроснабжения потребители электрической энергии относятся, в основном, к электроприемникам III категории.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет:

ЛЭП 6 кВ-3 км;

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Муниципального образования Зеленовское сельское поселение Старокулаткинского района выявил:

оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело.

5. Перечень основных мероприятий программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы — снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение №    1);

определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Губернатора   и в целях обеспечения качества предоставляемых Жилищно-коммунальных услуг;

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в  Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории муниципального образования Зеленовское сельское поселение Старокулаткинского района.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы

Администрация муниципального образования Зеленовское сельское поселение Старокулаткинского района в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение №    1);

- подает бюджетные заявки на финансирование Программы;

- распределяет бюджетные средства по основным направлениям Программы;

- определяет ежегодный объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- определяет ежегодный объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

- формирует и подает в Правительство области пакет документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №    94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в Правительство области и Администрацию МО «Старокулаткинский район».

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального образования Зеленовское сельское поселение Старокулаткинского района с привлечением средств областного бюджета и районного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 77893,04 тыс.рублей, в том числе средства, полученные за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги, организаций коммунального комплекса _____-____  тыс. руб.

| Источник финансиро-вания | Объем финансирования Программы по годам: |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Бюджет муници-пального образова-ния Зеленов-ское сельское поселение | 25, 00 | 28,00 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 95, 00 | 415,0 | 50, 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональ-ный бюджет |  | 55070,04 | 20360,00 | 770,00 | 770,00 | 270,00 |  |  |  |  |
| Инвестици-онная составля-ющая предпри-ятий коммуналь-ного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 120,00 | 55513,04 | 20450,00 | 770,00 | 770,00 | 270,00 |  |  |  |  |

Финансирование Программы предусматривает финансирование из регионального и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств регионального  и районного бюджетов, осуществляется по методике, утвержденной региональным Законом   в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Объемы финансирования Программы на 2016-2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

Приложение №1

Техническое состояние водопроводных сетей в МО Зеленовское сельское поселение

| № п.п | Наименова-ние объекта | Адрес объекта | Дли-на, км. | Диаметр трубы, мм. | Материал | Коло-дец, шт. | Задвижка, шт. | Вент-иль, шт. | Пож. гидрант, шт. | Балансо- держатель | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | с.Старое Зеленое | 14,3 | 100 | Пластико-вые трубы, АСБ и железо | 136 | 7 | 80 | 12 | МУАМО Зеленов-ское сельское поселение | Износ 70% |
| 2 | Водопроводная сеть | с. Новое Зеленое | 4,0 | 100; 150 | Пластико-вые трубы, АСБ и железо | 32 | 5 | 24 | 5 | МУАМО Зеленов-ское сельское поселение | Износ 70% |
| 3 | Водопроводная сеть | с. Новая Лебе-жайка и с.Зарык-лей | 7,7 | 100; 150; 200 | Пластико-вые трубы, АСБ и железо | 41 | 5 | 18 | 11 | МУАМО Зеленов-ское сельское поселение | Износ 50% |
| 4 | Водопроводная сеть | с. Вязовый Гай | 5,7 | 100; 150 | Пластико-вые трубы, АСБ и железо | 58 | 19 | 33 | 11 | МУАМО Зеленов-ское сельское поселение | Износ 50% |

Приложение №2

Мероприятия к комплексной программе «Развитие систем коммунальной инфраструктуры                                                                МО Зеленовское сельское поселение»

| № | Наименование мероприятия | Заказчик | Источник финансиро-вания | Объем финан-сирова-ния, тыс.руб ВСЕГО | Ориентировочный объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Реконструкция разводящих линии ВЛ-04 |
| 1.1 | Зарыклей На насосную станцию от подстанции | Админис-трация поселения | бюджет поселения | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по модернизации и строительству | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | Водоснабжение |
| --- | --- |
| 2.1 | Проектирование и реконструкция водопровода села Старое Зеленое | Админис-трация поселения | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ | 7739,75 |  | 7739,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 370,00 |  | 370,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проектирование и реконструкция водопровода села Новое Зеленое | Админис-трация поселения | бюджет поселения | 10,00 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ | 786,00 |  | 786,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Устройство охранной зоны родника «Айлы кизляу» с. Старое Зеленое | Админис-трация поселения | бюджет поселения | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Устройство охранной зоны родника с. Новое Зеленое | Админис-трация поселения | бюджет поселения | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ | 270,00 |  |  |  | 270,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Устройство охранной зоны родника с. Зарыклей | Администрация поселения | бюджет поселения | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Устройство охранной зоны скважины с. Вязовый Гай | Администрация поселения | бюджет поселения | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ | 270 |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Капитальный ремонт водовода по ул.Гагарина, д.1, 550м. с. Старое Зеленое | Администрация поселения | бюджет поселения | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Капитальный ремонт водовода по ул.Школьная, д.81, 300м. с. Старое Зеленое | Администрация поселения | бюджет поселения | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Капитальный ремонт водовода по ул.Степная, д.39, 300м. с. Старое Зеленое | Администрация поселения | бюджет поселения | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 10 | Реконструкция водозабора с скважины в. с. Новая Лебежайка | Администрация поселения | бюджет поселения | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по водоснабжению | 0428,75 | 120,00 | 9238, 75 | 290, 00 | 2700,00 | 270,00 | 270,00 |  |  |  |  |

| 3 | Водоотведение |
| --- | --- |
| 3.1 | Проектирование и строительство системы канализации и очистных сооружений в селе Старое Зеленое | Админис-трация поселения | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 3.3 | Проектирование и строительство системы канализации и очистных сооружений в селе Вязовый Гай | Админис-трация поселения | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Газоснабжение |
| 4.1 | Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Старое Зеленое | Админис-трация поселения | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ | 26577, 61 |  | 26577,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Новое Зеленое | Админис-трация поселения | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ | 7180,43 |  | 7180,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Зарыклей и Новая Лебежайка | Админис-трация поселения | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ | 8510,00 |  |  | 8510,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Строительство межпоселкового газопровода с.Рязановка Радищевского района с.Старое Зеленое Старокулаткин-ского района Ульяновской области | Админис-трация поселения | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ | 4885,02 |  | 4885,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Строительство межпоселкового газопровода с. Старое Зеленое – с. Новое Зеленое | Админис-трация поселения | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ | 7631,23 |  | 7631,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Строительство межпоселкового газопровода с. Вязовый Гай – с. Зарыклей | Админис-трация поселения | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ | 3150,00 |  |  | 3150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по газоснабжению |  |  | 57934,29 |  | 46274,29 | 11660,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Теплоснабжение |
| 5.1 | Капитальный ремонт котельной Дома культуры в с. Старое Зеленое | Админис-трация поселения | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Строительство газовой котельной для Дома культуры в селе Старое Зеленое | Админис-трация поселения | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ | 2000,00 |  |  | 2000, 00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Строительство газовой котельной для Дома культуры села Новое Зеленое | Админис-трация поселения | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Строительство газовой котельной для Дома культуры села Зарыклей | Админис-трация поселения | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ | 1500,00 |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Строительство газовой котельной для Школы в селе Старое Зеленое | Админис-трация поселения | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Установка газового котла для библиотеки в селе Старое Зеленое | Админис-трация поселения | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ | 500, 00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Установка газового котла для Офиса врача общей практики в селе Старое Зеленое | Админис-трация поселения | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Установка газового котла для ФАП в селе Новое Зеленое | Админис-трация поселения | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Установка газового котла для ФАП в селе Зарыклей | Админис-трация поселения | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет субъекта РФ | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по теплоснабжению | 9500,00 |  |  | 8500,0 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ | 93,00 | 25,00 | 28,00 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 560,00 | 95,00 | 415,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Региональный бюджет | 77240, 04 |  | 55070,04 | 20360,00 | 770,00 | 770,00 | 270,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 77893, 04 | 120,00 | 55513,04 | 20450,00 | 770,00 | 770,00 | 270,00 |  |  |  |  |